Администрация муниципального округа 
Ключевский район Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    12.01.2026                                                                                                   № 8
с. Ключи

	[bookmark: _Hlk219292846][bookmark: _Hlk219972220]Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования муниципальный округ Ключевский район Алтайского края на 2026-2030 годы»




В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в целях реализации на территории муниципального образования муниципальный округ Ключевский район Алтайского края государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 28.12.2023 № 515, руководствуясь, законом Алтайского края от 07.05.2025 № 30-ЗС «Об объединении всех поселений, входящих в состав Ключевского района Алтайского края, и создании муниципального образования муниципальный округ Ключевский район Алтайского края», Уставом муниципального образования муниципальный округ Ключевский район Алтайского края,

постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования муниципальный округ Ключевский район Алтайского края на 2026-2030 годы».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ключевского сельсовета Ключевского района Алтайского края:
·  от 30.03.2018 № 24 «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы»;
· от 27.06.2025 № 42/1 О внесении изменений в постановление от 30.03.2018 № 24 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов муниципального округа Ключевский район Алтайского края и разместить на официальном Интернет-сайте https://kluchialt.gosuslugi.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и строительства (Кухарев С.А.)



	Глава муниципального округа
	Д.А. Леснов














































Кухарев Сергей Александрович
	[bookmark: _Hlk219984808]УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края
от 12.01.2026г. № 8




ПАСПОРТ 
муниципальной программы
 «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования муниципальный округ Ключевский район Алтайского края на 2026-2030 годы» 

в рамках реализации федерального проекта 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
	Ответственный исполнитель 
программы 
	[bookmark: _Hlk220661829]Территориальное управление Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края (далее – «Территориальное управление»)

	Соисполнители программы
	Отсутствуют

	Участники программы
	Территориальное управление Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края, Администрация муниципального округа Ключевский район Алтайского края (далее – «Администрация муниципального округа»), собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, чьи территории включены в муниципальные программы формирование современной городской среды (далее – «заинтересованные лица») (по согласованию)

	Подпрограммы программы
	не предусмотрено

	Программно-целевые инструменты программы
	Отсутствуют

	Цель программы 
	Повышение качества и комфорта городской среды, создание благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального образования муниципального округа Ключевский район Алтайского края (далее – «муниципальное образование»)

	Задачи программы
	- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; 
- повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой муниципальной
территории общего пользования; 
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству муниципального образования. 

	Целевые индикаторы и показатели 
программы
	- доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий;
- доля благоустроенных парков от общего числа парков;
- доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий.

	Сроки и этапы реализации 
программы
	2026-2030 годы, без деления на этапы.


	Объемы финансирования 
программы

	Общий объем финансирования программы на 2026-2030 годы составит      тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год - 8027,2 тыс. рублей.
2027год – 8480,8 тыс. рублей.
2028 год – 8575,7 тыс. рублей.
2029 год - 0 тыс. рублей.
2030год - 0 тыс. рублей.
За счёт средств федерального бюджета              тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год – 7867,5 тыс. рублей.
2027год – 8312,0- тыс. рублей.
2028 год – 8405,1 тыс. рублей.
2029 год - 0 тыс. рублей.
2030год - 0 тыс. рублей.
За счёт средств краевого бюджета тыс. 
2026 год – 79,4 тыс. рублей.
2027год – 83,9 тыс. рублей.
2028 год – 84,9 тыс. рублей.
2029 год - 0 тыс. рублей.
2030год - 0 тыс. рублей.
За счёт средств местного бюджета тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год - 80,2 тыс. рублей.
2027год – 84,8 тыс. рублей.
2028 год – 85,7 тыс. рублей.
2030год - 0 тыс. рублей.
За счёт внебюджетных источников тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год - 0 тыс. рублей.
2027год - 0 тыс. рублей.
2028 год - 0 тыс. рублей
2028 год - 0 тыс. рублей.
2029 год - 0 тыс. рублей.
2030год - 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств краевого бюджета подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Территориального управления подлежат ежегодному уточнению в соответствии с
решениями Совета депутатов муниципального округа Ключевский район Алтайского края о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период.


	Ожидаемые результаты реализации программы
	Основными ожидаемыми результатами деятельности по реализации государственной политики в сфере благоустройства муниципального образования должны стать: в качественном выражении: 
- формирование системы мониторинга состояния благоустройства территории муниципального образования посредством инвентаризации; 
- формирование эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, населения по вопросам создания комфортной городской среды; 
- создание эффективных механизмов;
- вовлечения населения в решение задач по благоустройству территории, муниципального образования; 
формирование системы комплексного благоустройства общественных территории муниципального образования; 
- формирование системы комплексного благоустройства общественных территории муниципального образования; 
- обеспечение информационной открытости процесса формирования и реализации
мероприятий по благоустройству
общественных территории муниципального образования. 
В количественном выражении:
- до 69% благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территории к концу 2030 года; 
- доведение до 87% доли граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской среды, от общего числа граждан, принявших участие в исследованиях (по данным социологических исследований), к концу 2030 года.




1. Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства и прогноз ее развития.

Формирование комфортной городской среды является ключевым приоритетом социально-экономической политики муниципального образования. Данная сфера напрямую определяет качество жизни населения, влияет на общественное здоровье, демографические показатели, социальное самочувствие и инвестиционную привлекательность территории. Качественная городская среда должна соответствовать современным требованиям безопасности, доступности, эстетической привлекательности и функциональной завершенности.
Несмотря на значительный объем работ, выполненных в предыдущие годы, комплексный анализ текущей ситуации (включая результаты социологических опросов) выявил ряд системных проблем, требующих целенаправленного решения в рамках программных мероприятий:
1.1. В сфере жилой застройки и дворовых территорий:
·  Неудовлетворительное состояние твердых покрытий (асфальт, тротуарная плитка);
· Дефицит организованных парковочных мест и элементов благоустройства;
·  Недостаточный уровень освещенности и озеленения.
1.2. В сфере общественных пространств:
·  Фрагментарность и дефицит комфортных, многофункциональных зон отдыха, спорта и досуга для всех возрастных и социальных групп;
·  Недостаточное благоустройство территорий, прилегающих к объектам социального и культурного назначения;
· Отсутствие комплексного подхода к озеленению и созданию эстетически ценной среды.
1.3. В сфере доступности и инфраструктуры:
· Недостаточная адаптация городской среды для маломобильных групп населения;
· Неразвитость безопасной и комфортной пешеходной сети (тротуары, переходы, навигация);
· Потребность в упорядочивании транспортной логистики к объектам социальной сферы (школы, детские сады, поликлиника).
В связи с этим, продолжение реализации муниципальной программы приобретает стратегическое значение. Ее ключевая цель – переход от точечных улучшений к созданию целостной, связанной системы комфортных пространств.
Программа сфокусирована на решении следующих взаимосвязанных задач:
· Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных пространств (парки, скверы, набережные, площади).
· Создание и модернизация специализированных объектов (детские и спортивные площадки, зоны отдыха).
· Развитие уличной инфраструктуры: системное устройство освещения, озеленения, малых архитектурных форм.
· Формирование безопасной и доступной среды, включая адаптацию для маломобильных граждан.
· Организация комфортной транспортно-пешеходной логистики к социальным объектам через:
· строительство и ремонт подъездных путей;
· обустройство тротуаров, пешеходных зон и переходов;
· создание парковочных карманов и зон кратковременной остановки.
Таким образом, программа выступает основным инструментом планомерного преобразования городского пространства. Ее сила – в комплексном подходе, объединяющем благоустройство, инфраструктурное развитие и создание условий для социальной активности. Это не только ремонтные работы, но и долгосрочная инвестиция в человеческий капитал, направленная на повышение уровня удовлетворенности жителей, укрепление гражданской идентичности и устойчивое развитие муниципального образования в целом.
Уже достигнутые результаты (благоустроенные территории, новые объекты, повышение безопасности) подтверждают эффективность выбранного курса и служат прочной основой для дальнейшей системной работы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства – Конституции Российской Федерации. 
Муниципальная Программа разработана с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр., Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»
Одним из главных приоритетов развития поселковой территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни жителей. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, освещение улиц, пешеходных зон, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов). 
Приведение уровня благоустройства отдельных территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной Программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образование и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения. 
Приведение уровня благоустройства отдельных территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования. 
Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи: 
· организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании; 
· повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в нем территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании; 
· реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения; 
· повышение заинтересованности жителей муниципального образования в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения, повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления муниципального образования; 
· привлечение населения муниципального образования к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов; 
· [bookmark: _Hlk220666614]совершенствование эстетичного вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования. 
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий с учетом мнения граждан, а именно: 
· повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами); 
· запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами; 
· запустит механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству; 
· сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования. 
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство». 
Программно-целевой метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности села Ключи. 
В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования. 
Планируется эффективная координация деятельности организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования и организаций, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи их раскопки на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ. 
Эффективность программы оценивается по перечню целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. 
В результате реализации Программы ожидается: 
· увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий; 
· создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;
· увеличение площади отремонтированного асфальтового, асфальтобетонного покрытия территорий общего пользования населения; 
· увеличение количества установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования; 
· благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 
· улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования; 
· совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; 
· увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в муниципальном образовании; 
· создание зелёных зон для отдыха для жителей и гостей села; 
· предотвращение сокращения площадей, занятыми зелёными насаждениями; 
· увеличение площади цветочного оформления; 
· увеличение освещенности улиц муниципального образования; 
· повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ; 
· повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления муниципального образования; 
· благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест общего пользования на территории муниципального образования; 
· обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования. 
Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов. 
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются: 
· бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы; 
· риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ; 
· социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий. 
В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается: 
· перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач; 
· при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов – обеспечение контрактов; 
· при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств; 
· осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы; 
· привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы. 
Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата реализации муниципальной программы, механизм реализации муниципальной программы, состав исполнителей мероприятий муниципальной программы.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня благоустроенности наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением села Ключи. 
Сведения о показателях (индикаторах) Программы указаны в Приложении 2.

5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, полномочий и функций по благоустройству муниципального образования. 
В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение следующих мероприятий: 
· благоустройство территорий общего пользования муниципального образования;
· благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 
Основные мероприятия Программы направлены на решение основных задач Программы. 
Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений. 
Исполнитель по каждому мероприятию программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств. Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по достижению показателей в рамках одной задачи муниципальной программы. 
Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице 3 к муниципальной программе.
5.1. Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям: 
· устройство новых асфальтированных и насыпных покрытий территорий общего пользования; 
· ремонт асфальтированных покрытий и насыпных дорожек; 
· установка бордюрного камня с последующей окраской или без таковой; 
· устройство парковочных карманов; 
· установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними; 
· устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;
· устройство мемориала, памятника;
· устройство фонтана; 
· устройство беседок;
· установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство арок, художественных композиций и пр.; 
· устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие; 
· устройство спортивной площадки для игры в волейбол, устройство травмобезопасного покрытия (резиновое покрытие) с нанесением разметки;
· ремонт спортивных площадок для игры в баскетбол, хоккей с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие) с нанесением разметки, установка трибун; 
· установка и ремонт ограждений детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог; 
· устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой светодиодных светильников и фонарей на солнечных батареях; 
· озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.; 
· отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов, детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, отсыпка грунтом за бордюрным камнем; 
· устройство спусков с асфальтированием дорожек   с оборудованием их металлическими поручнями; 
· установка вазонов, цветочниц; 
· работы по благоустройству и ремонту облицовки памятника, мемориала, а также оснований и подиумов под ними;
· установка памятного знака труженикам тыла, детям войны.
5.2. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ: 
· ремонт дворовых проездов; 
· обеспечение освещения дворовых территорий; 
· установка скамеек и урн.
5.3. [bookmark: _GoBack]Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется при условии обязательного финансового и трудового участия жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивается, и включает в себя следующие виды работ: 
оборудование детских, спортивных и контейнерных площадок, автомобильных парковок;
устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий; 
озеленение территорий.
5.4. Условия о форме и минимальной доле трудового и финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 
При реализации муниципальной программы предусматривается:
1) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных организаций (при этом, реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ, осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме 40 % от общей стоимости таких работ. 
2) привлечение к участию в мероприятиях по благоустройству студенческих отрядов, к разработке дизайн-проектов – специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников и архитекторов; 
3) проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;
4) проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий и т.д.);
5) срок проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы на 2026-2030 годы – не менее 30 календарных дней;
6) типовая визуализация образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях из минимального перечня работ;
7) указание нормативной стоимости по всем видам работ, которые входят в минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству территорий;
8) осуществление общественного контроля;
9) проведение общественных обсуждений с использованием интернет-технологий.
5.5. Проведение работ по благоустройству обеспечения доступности для маломобильных групп населения.
При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии со сводом правил № «СП 59.13330.2020.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу.
По результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, проведения общественных обсуждений и определения перечня работ по благоустройству конкретной территории, осуществляется разработка сметной документации и дизайн-проектов.
Дизайн-проект создается для каждой дворовой территории и каждой территории общего пользования и в себя включает:
· титульный лист с указанием адреса объекта благоустройства;
· пояснительную записку, указывающую объемы и виды работ;
· план-схему размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования; 
· лист визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены на объекте благоустройства; 
· лист согласования дизайн-проекта с жителями МКД (для дворовых территорий) и ТОС (для территорий общего пользования). 
[bookmark: _Hlk219987391][bookmark: _Hlk220661885]Лист согласования дизайн-проекта для дворовых территорий подписывается физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирных домов и уполномоченным представителем Территориального управления. 
Лист согласования дизайн-проекта для территорий общего пользования подписывается уполномоченным представителем Территориального управления и уполномоченным представителем ТОС. 
Дизайн-проект согласуется с жителями и заинтересованными лицами. 
Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций. 
Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу рекомендуется осуществлять в соответствии с пунктом 3.5 приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «формирование комфортной городской среды».
При этом основными принципами организации общественного участия граждан, организаций в обсуждении проектов программ являются: 
· обеспечение открытого обсуждения; 
· вовлечение школьников и студентов (проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты); 
· применение специальных механизмов и социальных технологий (внедрение интерактивного формата обсуждения проектов, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, анкетирование, опросы, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение оценки эксплуатации территорий); 
· выбор для проведения общественных обсуждений хорошо известных общественных и культурных центров (домов культуры, школ, молодежных и культурных центров), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенных по соседству с объектом проектирования (общественных территорий) и т.д. 
Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п. 
Информация о реализации муниципальной программы также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 
Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото и видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи реализацией проекта по благоустройству общественных территорий направляется для принятия мер в Территориальное управление и (или) на официальный сайт Территориального управления. Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом положений действующего законодательства об обеспечении открытости информации и общественном контроле. 

6. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в один этап 2026-2030 годы. 

7. Основные меры правового регулирования муниципальной программы

Формирование муниципальной программы на 2026-2030 годы осуществляется в соответствии с требованиями Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2030 годы», постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». 
[bookmark: _Hlk220662661]В рамках реализации муниципальной программы Территориальное управление: 
1) проводит инвентаризацию уровня благоустройства территорий муниципального образования с составлением и согласованием паспортов благоустройства (в соответствии с утвержденными на уровне региона формами); 
2) утверждает и размещает в открытом доступе, в том числе на официальном сайте Территориального управления:
· муниципальную программу формирования современной городской среды на 2026-2030 годы; 
· порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов благоустройства в муниципальную программу; 
· нормативно-правовые акты о создании общественных комиссий; 
3) проводит общественное обсуждение и утверждение (актуализацию) норм и правил благоустройства территории муниципального образования, соответствующих требованиям действующего законодательства. 
Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2026-2030 гг., адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании норм и правил благоустройства. 
При инвентаризации также проводится проверка качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, а также используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства, Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 29 декабря 2021 года № 1042/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований». По итогам проведения инвентаризации составляются паспорта благоустройства территорий и единый паспорт благоустройства муниципального образования по утвержденным в Порядке формам. Паспорта благоустройства муниципального образования в случае расположения инвентаризуемой территории в охранных зонах объектов культурного наследия – с инспекцией Алтайского края по государственной охране объектов культурного наследия. 
Паспорт благоустройства муниципального образования подлежит обязательной ежегодной актуализации Территориальным управлением. 
	
8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Алтайского края, федерального бюджета, бюджета муниципального образования и внебюджетных средств. 
Межбюджетные трансферты из бюджета Алтайского края предоставляются в форме субсидий бюджету муниципального образования. 
Субсидии на реализацию муниципальной программы предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Алтайского края местным бюджетам. 
Софинансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета Территориального управления осуществляется в рамках реализации данной муниципальной программы. Расходы Территориального управления на реализацию мероприятий устанавливаются в соответствии с решением о бюджете Территориального управления на очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов бюджета Территориального управления. 
В рамках реализации муниципальной программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме денежных средств граждан, заинтересованных организаций, физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
Софинансирование муниципальной программы за счет средств собственников помещений в МКД предусматривается на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня в объеме не менее 40,0 % от общей стоимости таких работ. 
Софинансирование выполнения работ по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня за счет средств собственников помещений в МКД – не предусмотрено. 
Объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию муниципальной программы, за счет всех источников финансирования представлен в таблице 4 к муниципальной программе.

9. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы

9.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств, поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий населённого пункта в рамках муниципальной программы механизм контроля за их расходованием.
9.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;
дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;
трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
финансовое участие – финансирование выполнения работ из минимального и (или) дополнительного перечня работ за счет участия заинтересованных лиц в установленном размере.
общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Территориального управления для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.
9.3. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ в форме трудового и (или) финансового участия.
9.4. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
9.5. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
9.6. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Территориальное управление.
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком. 
Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Территориальное управление не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Территориальное управление не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.
9.7. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (минимального перечня - в случае принятия такого решения) определяется как процент от объема средств из краевого подлежащих направлению на софинансирование указанных работ.
9.8. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Территориального управления. 
9.9. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Территориальное управление  заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.
Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.
Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.
9.10. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения, указанного в пункте 9.9. настоящего Порядка.
В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома по благоустройству территории выполнению не подлежит. 
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства не позднее 15 мая текущего года в порядке и на условиях, определенных соглашением.
9.11. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Территориального управления с момента их зачисления на лицевой счет Территориального управления.
9.12. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Территориального управления как главного распорядителя бюджетных средств увеличиваются на сумму планируемых поступлений. После этого в установленном порядке будут доведены лимиты бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов по муниципальной программе.
[bookmark: _Hlk220663964]9.13. Территориальное управление осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
9.14. Территориальное управление обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
Территориальное управление ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.
9.15. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Территориальным управлением на финансирование минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.
9.16. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
9.17. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Территориальным управлением в соответствии с бюджетным законодательством».



















Приложение 1
к муниципальной программе
	


«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования муниципальный округ Ключевский район Алтайского края на 2026-2030 годы»

Таблица 1

Сведения об индикаторах муниципальной программы 
(показателях программы) и их значениях
	№ п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед. изм
	Год, предшествующий году разработки муниципальной программы
 2025
	Год разработки муниципальной программы 
2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Доля благоустроенных дворовых территорий* от общего
числа дворовых территорий
муниципального образования **
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных
территорий муниципального образования**
	%
	75
	80
	85
	90
	95
	100

	3
	Доля граждан, позитивно
оценивающих качество и
комфорт городской среды от
общего числа граждан муниципального образования, принявших участие в исследованиях (по данным опроса) **
	%
	75
	80
	85
	90
	95
	100


* Под благоустроенной территорией понимается дворовая территория, благоустроенная в соответствии с минимальным перечнем работ.
** Расчет индикатора осуществляется по данным ведомственного мониторинга Министерства.
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«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования муниципальный округ Ключевский район Алтайского края на 2026-2030 годы»

Таблица 2

	№ п/п
	Цель, задача,
мероприятие
	Срок
реализации
	Участник
программы
	Сумма расходов, тыс. рублей**
	Источники финансирования

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Программа муниципального образования Муниципальный округ Ключевский район Алтайского края «Формирование современной городской среды» на 2026-2030 годы

	1
	Цель – создание благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального округа,
повышение качества и комфорта городской среды
	2026
2030
	Министерство, органы
местного самоуправления, заинтересованные лица*
	8027,2
	8480,8
	8575,7
	0,0
	0,0
	25083,8
	Всего

	
	
	
	
	7867,5
	8312,0
	8405,1
	0,0
	0,0
	24584,6
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	79,4
	83,9
	84,9
	0,0
	0,0
	248,3
	краевой бюджет

	
	
	
	
	80,2
	84,8
	85,7
	0,0
	0,0
	250,8
	местный бюджет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	внебюджетные источники

	2
	Задача 1. Повышение
уровня благоустройства
дворовых территорий муниципального образования


	2028
2030
	органы
местного самоуправления, заинтересованные лица
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Всего

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	краевой бюджет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	местный бюджет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	внебюджетные источники

	3
	Мероприятие 1.1.
Разработка проектно-сметной документации, оценка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий
	2028
2030
	органы
местного самоуправления, заинтересованные лица
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Всего

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	в том числе:

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	краевой бюджет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	местный бюджет

	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	внебюджетные источники

	4
	Мероприятие 1.2.
Благоустройство дворовых территорий муниципального образования

	2028
2030
	органы
местного самоуправления, заинтересованные лица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Всего

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	краевой бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	местный бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	внебюджетные источники

	5
	Задача 2. Повышение
уровня благоустройства
общественных территорий муниципального образования


	2026
2027
	органы
местного самоуправления
	8027,2
	8480,8
	8575,7
	0,0
	0,0
	25083,8
	в том числе:

	
	
	
	
	7867,5
	8312,0
	8405,1
	0,0
	0,0
	24584,6
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	79,4
	83,9
	84,9
	0,0
	0,0
	248,3
	краевой бюджет

	
	
	
	
	80,2
	84,8
	85,7
	0,0
	0,0
	250,8
	местный бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	внебюджетные источники

	6
	Мероприятие 2.1.
Разработка проектно-сметной документации, оценка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий
	2026
2030
	органы
местного самоуправления
	
	
	
	
	
	
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	7
	Мероприятие 2.2.
Благоустройство общественных территорий муниципального образования

	2026
2027
	органы
местного самоуправления
	8027,2
	8480,8
	8575,7
	0,0
	0,0
	25083,8
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	7867,5
	8312,0
	8405,1
	0,0
	0,0
	24584,6
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	79,4
	83,9
	84,9
	0,0
	0,0
	248,3
	краевой бюджет

	
	
	
	
	80,2
	84,8
	85,7
	0,0
	0,0
	250,8
	местный бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	внебюджетные источники


* Органы местного самоуправления, заинтересованные лица участвуют в реализации программы по согласованию.
** Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями органов местного самоуправления о местном бюджете.
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Таблица3

Объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной программы
	Источники и направления
расходов
	Сумма расходов, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Всего финансовых затрат, в том числе:
	8027,2
	8480,8
	8575,7
	0,0
	0,0
	25083,8

	· из бюджета муниципального образования
	80,2
	84,8
	85,7
	0,0
	0,0
	250,8

	· из краевого бюджета
	79,4
	83,9
	84,9
	0,0
	0,0
	248,3

	· из федерального бюджета (на условиях со финансирования)
	7867,5
	8312,0
	8405,1
	0,0
	0,0
	24584,6

	· из внебюджетных источников
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Капитальные вложения, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	· из бюджета муниципального образования
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	· из краевого бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	· из федерального бюджета (на условиях со финансирования)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	· из внебюджетных источников
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	НИОКР, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	· из бюджета муниципального образования
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	· из краевого бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	· из федерального бюджета (на условиях со финансирования)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	· из внебюджетных источников
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прочие расходы, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	· из бюджета муниципального образования
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	· из краевого бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	· из федерального бюджета (на условиях со финансирования)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	· из внебюджетных источников
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования муниципальный округ Ключевский район Алтайского края на 2026-2030 годы»

Адресный перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2026-2030 годах
	№
п/п

	Перечень, наименование наиболее
посещаемой общественной
территории, подлежащей
благоустройству

	Территории общего пользования 

	1
	Благоустройство общественной территории по ул. Центральна, 29А села Ключи, Ключевского района, Алтайского края 

	2
	Благоустройство общественной территории по ул. Центральная, 23 села Ключи, Ключевского района, Алтайского края (второй этап)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



